Załącznik Nr. 4

U M O W A

zawarta w Węgorzewie w dniu  ….. czerwca 2020 roku pomiędzy:

Ciepłownie Miejskie Spółką z o.o. z siedzibą w Węgorzewie, ul. Chrobrego 4 wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000051804, NIP 8451004895, REGON 790178370, reprezentowaną przez

Macieja Zmitrowicza – Dyrektora

zwaną dalej Zamawiającym

a:

…………………………………………………………..………………………………………………, zarejestrowaną w

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez:

- ……………………………………………………….

- ……………………………………………………….

§ 1.

Przedmiot zamówienia:

Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie pn.: „Przebudowa przyłącza ciepłowniczego do budynku Segmentu B przy ul. Bema 12 (kompleks budynków po Szkole Podstawowej nr 1) w Węgorzewie wraz z przebudową układu technologicznego kotłowni przy ul. Bema 14”. Szczegółowy zakres robót budowlanych przewidzianych do wykonania w ramach niniejszej Umowy określony został w zapytaniu o cenę znak CeM-2020/1152/W13 na którą składa się z:

- Przebudowa przyłącza ciepłowniczego do budynku przy ul. Bema 12 (Segment B) zgodnie z Projektem budowlanym stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszej umowy).

- Zamawiający podczas prac odbiorowych związanych z przebudową przyłącza c.o. wymagać będzie próby ciśnieniowej (bez badań ultradźwiękowych).

- Przebudowa układu technologicznego kotłowni przy ul. Bema 14 polegająca na:

- Przebudowa obecnego obiegu c.o. na obiekty po byłej Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. Bema 12 na obieg z mieszaczem. Urządzenia: pompę obiegową, zawór trójdrogowy z napędem oraz automatykę pogodową dostarczy Zamawiający 
z własnych zapasów.

- Przebudowa obecnego obiegu c.o. na obiekt WCK na obieg z mieszaczem. Urządzenia pompę obiegową (istniejąca), zawór trójdrogowy z napędem oraz automatykę pogodową dostarczy Zamawiający z własnych zapasów.

- Układ grzewczy na cele c.o. Hali sportowej pozostaje bez zmian.

- Wykonanie rozruchu przebudowanych układów grzewczych.

- Po zakończeniu prac związanych z przebudową przyłącza c.o. należy wykonać 
i przekazać dla Zamawiającego inwentaryzację geodezyjną.

§ 2.

Termin wykonania

Termin realizacji przedmiotu zamówienia ustala się od dnia podpisania umowy 
do 30 września 2020 r.

§ 3.

Wynagrodzenie

- Obowiązującą formą wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy określonego w § 1 niniejszej Umowy, jest wynagrodzenie ryczałtowe, ustalone przez Wykonawcę w ofercie  wysokości: ………………….. zł netto,

(słownie złotych: ……………………………………………. 00/100)

plus 23 % podatek VAT – t.j. ……………… zł,  co łącznie stanowi kwotę brutto: ……………………. PLN (słownie złotych: …………………………………………… 00/100 ).

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zostało wyliczone, w dołączonym                     do niniejszej Umowy Kosztorysie ofertowym, sporządzonym metodą uproszczoną.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 obejmuje całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia, określony w zapytaniu o cenę, zgodnie z zapisami § 1 niniejszej Umowy, w tym koszty i opłaty dotyczące:

- robót przygotowawczych, porządkowych

- zagospodarowania placu budowy,

- utrzymania zaplecza budowy – naprawy, zapewnienia energii, wody na potrzeby budowy,

- dozorowania budowy,

- odtworzenia dróg, chodników,

- wywozu nadmiaru gruntu,

- sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

- zapewnienia i opłacenie kosztów pracy kierowników budowy,

- zabezpieczenia drzew,

- wykonania niezbędnych badań, pomiarów, uzyskania opinii,

- zapewnienia obsługi geodezyjnej oraz sporządzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i innych prac niezbędnych do rozpoczęcia i prowadzenia robót,

- Pominięcie, przy wycenie wymaganych do wykonania robót budowlanych, określonych w zapytaniu o cenę oraz dokumentacji wykonania i odbioru robót producenta zastosowanych rur preizolowanych , jakiegokolwiek elementu robót i nie ujęcie 
w wyliczonej cenie ryczałtowej wykonania przedmiotu zamówienia, nie może stanowić podstawy żądania dodatkowego wynagrodzenia z powyższego tytułu.

- Wykonawca gwarantuje stałość cen przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia.

§ 4.

Obowiązki Zamawiającego

Do obowiązków Zamawiającego należy:

- protokolarne przekazanie placu budowy najpóźniej w dniu zawarcia Umowy,

- pełnienie nadzoru inwestorskiego,

- dokonywanie odbioru robót zanikających w terminie 2 dni od daty zgłoszenia ich wykonania i dostarczenia przez Wykonawcę badań, umożliwiających ich odbiór jakościowy,

- protokolarne potwierdzanie wykonania poszczególnych elementów robót                    w terminie 7 dni od zgłoszenia ich wykonania,

- protokolarne potwierdzenie wykonania całości przedmiotu zamówienia 
w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia czynności odbioru.

- zapłata wynagrodzenia za wykonane roboty.

§ 5.

Obowiązki Wykonawcy

1. Do obowiązków Wykonawcy należy:

- protokolarne przejęcie od Zamawiającego placu budowy oraz Dokumentacji Technicznej najpóźniej w dniu zawarcia umowy,

- zorganizowanie placu budowy, zapewnienie i opłacenie kierowników budowy, zapewnienie i opłacenie energii elektrycznej i wody na potrzeby budowy,

- poniesienie kosztów wyłączeń i włączeń energii oraz gazu,

- wykonanie przez kierownika budowy, Planu Bezpieczeństwa
i Ochrony Zdrowia (BiOZ), zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

- prowadzenie robót zgodnie z obowiązującymi przepisami budowlanymi, BHP, Ppoż. oraz zasadami sztuki budowlanej,

- ogrodzenie i oznakowanie placu budowy, utrzymanie i konserwacja urządzeń zabezpieczających plac budowy i robót, w tym zabezpieczenie drzew,

- ponoszenie, od chwili przejęcia placu budowy, do chwili odbioru końcowego, odpowiedzialności na zasadach ogólnych za szkody powstałe, z jego winy, 
na placu budowy,

- w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń, 
w toku ich realizacji – Wykonawca zobowiązany jest do ich naprawienia 
i doprowadzenia do stanu pierwotnego, oraz uporządkowania terenu 
po zakończeniu robót,

- zdemontowanie, naprawa i montaż ogrodzeń placu budowy oraz usunięcie uszkodzeń obiektów istniejących i elementów zagospodarowania terenu,

- uzgodnienie wejścia na teren prywatny, celem wykonania robót budowlanych 
i uregulowanie ewentualnych  kosztów szkód, powstałych w trakcie realizacji robót,

- zapewnienie wykonania przedmiotu zamówienia przez osoby, których kwalifikacje i stan zdrowia pozwalają na wykonanie robót,  a w szczególności zapewnienie wykonania przedmiotu zamówienia oraz nadzoru robót przez osoby, mające wymagane przepisami prawa, oraz warunkami zapytania ofertowego, uprawnienia,

- zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 11, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru oraz Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę, w terminie 3 dni od daty przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie, wskazanych osób, będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osób określonego postanowieniami zapytaniu o cenę,

- zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 12 nie wymaga aneksu do niniejszej Umowy,

- skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami osób innych, niż wskazane w ofercie Wykonawcy, stanowi podstawę do odstąpienia 
od Umowy przez Zamawiającego, z winy Wykonawcy. Jakakolwiek przerwa 
w realizacji przedmiotu Umowy, wynikająca z braku kierownictwa robót będzie traktowana jako przerwa, wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu wykonania robót;

- natychmiastowe zabezpieczenie ewentualnych awarii oraz powiadomienie  Zamawiającego o ich wystąpieniu;

- zawiadamianie Zamawiającego o wykonaniu robót zanikowych, w terminie 2 dni od ich wykonania i przed ich zakryciem, dostarczenie wyników badań, umożliwiających przeprowadzenie odbioru jakościowego,

- obsługa geodezyjna oraz wykonanie inwentaryzacji powykonawczej,

- wykonanie obowiązujących badań i sprawdzeń dotyczących prawidłowości wykonania przedmiotu zamówienia oraz ich przekazanie Zamawiającemu,

- pisemne zgłoszenie do odbiorów wykonanych elementów robót  Zamawiającemu;

- przekazanie Zamawiającemu, w dniu przeprowadzenia odbioru ostatecznego robót, kompletnej inwentaryzacji powykonawczej i innych dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowości ich wykonania,

- uporządkowanie placu budowy i zlikwidowanie zaplecza, w terminie przewidzianym na wykonanie tych czynności w protokole odbioru końcowego przedmiotu zamówienia oraz doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego wraz z uzyskaniem protokołu odbioru terenu przez Właścicieli,

- uczestniczenie we wszystkich odbiorach wykonanych robót, a także radach budowy w sprawie prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia,

- wykonanie ewentualnych robót dodatkowych, których konieczność wykonania wyniknie z pojawienia się nowych okoliczności, nieznanych i niemożliwych do określenia w chwili składania ofert, nie objętych dokumentacją z postępowania oraz ofertą Wykonawcy, o ile zostaną pisemnie zaakceptowane przez Zamawiającego,

# prowadzenie robót zgodnie z opracowaną Dokumentacją Techniczną 
na podstawie zgłoszenia robót budowlanych,

# organizowanie i prowadzenie robót w sposób bezpieczny, nie stwarzający zagrożenia dla osób przebywających na terenie inwestycji, zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
(Dz. U. z 2003 r. nr 47 poz. 401)

# odpady w postaci złomu z demontażu starej sieci cieplnej (rury, punktu stałe oraz pozostały złom metalowy) Wykonawca przekaże nieodpłatnie na rzecz Zamawiającego,

# Wykonawca jako wytwórca odpadów w rozumieniu art.3 ust. 1 pkt. 32 ustawy 
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. 2013 poz. 21) ma obowiązek zagospodarowania powstałych podczas realizacji zadania odpadów zgodnie 
z ustawą o odpadach i ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 519 ze zm.).

# uzgadnianie z Zamawiającym ewentualnej konieczności wprowadzenia zmian technologicznych wykonania robót. Wprowadzenie zmian technologii wykonania przedmiotu zamówienia, bez zgody Zamawiającego obciąża Wykonawcę,

- utrzymania czystości kół pojazdów wyjeżdżających z placu budowy.

- Wynagrodzenie za roboty dodatkowe zostanie ustalone, na podstawie uzgodnionych z Zamawiającym kosztorysów, przy zachowaniu tych samych norm, parametrów 
i standardów przyjętych przez Wykonawcę w Kosztorysie ofertowym. Wykonawca nie może żądać od Zamawiającego podwyższenia wynagrodzenia, jeśli wykonał prace dodatkowe, bez uzyskania jego pisemnej zgody, na wykonanie tych robót.

- Roboty zamienne rozliczane będą kosztorysami różnicowymi.

§ 6.

WARUNKI REALIZACJI PRAC PRZEZ PODWYKONAWCÓW

- Część przedmiotu zamówienia: .................... stanowiąca …..% wartości przedmiotu zamówienia Wykonawca wykona przy pomocy Podwykonawców.

- Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w dniu zawarcia niniejszej umowy, projekty umów z Podwykonawcami wraz z dokumentacją określającą zakres robót do wykonania przez Podwykonawcę. Ceny robót realizowanych przez Podwykonawców nie mogą przekroczyć cen określonych w ofercie Wykonawcy za dany zakres robót.

- Brak pisemnego sprzeciwu lub zastrzeżeń do projektów umów ze strony Zamawiającego, zgłoszonych w terminie 5 dni od ich przekazania oznacza ich akceptację. Kopie zawartych umów z Podwykonawcami Wykonawca przekaże Zamawiającemu 
w ciągu 10 dni od daty ich zawarcia. Umowa winna zawierać ceny stanowiące podstawę rozliczenia Wykonawcy z Podwykonawcą np. kosztorys ofertowy Podwykonawcy.

- Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązuje się udzielić wszelkich informacji dotyczących Podwykonawców.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty wykonywane przez Podwykonawców.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego, z jego wynagrodzenia, nie zapłaconych w terminie należności dla Podwykonawców i dokonania zapłaty należnego Podwykonawcy wynagrodzenia przed uregulowaniem faktury końcowej. Należna wysokość wynagrodzenia dla Podwykonawcy określona jest w umowie 
z Podwykonawcą. Zakres robót rozliczanych musi być przyjęty protokołem odbioru ostatecznego przez Zamawiającego rozliczenie nastąpi w oparciu   o ceny określone w umowie z Podwykonawcą.

- Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek pełnienia funkcji koordynatora w stosunku do robót realizowanych przez Podwykonawców.

- Dokonanie przez Wykonawcę wszystkich należnych podwykonawcom płatności, poświadczone potwierdzonymi za zgodność z kopiami faktur i dowodami przelewu, jest warunkiem koniecznym do uruchomienia wynagrodzenia określonego w § 3.

§ 7.

Zastosowane materiały i wyroby

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia z materiałów, które muszą odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do stosowania 
w budownictwie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz odpowiadające wymogom opisanym w zapytaniu o cenę, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej Umowy.

- Wszystkie materiały stosowane do realizacji przedmiotu zamówienia musza być fabrycznie nowe i nie mogą posiadać śladów użytkowania.

- Wykonawca po zakończeniu robót złoży pisemne oświadczenie o spełnieniu wymogów, o których mowa w ust.1.

§ 8.

Nadzór nad wykonaniem przedmiotu zamówienia

Nad prawidłowym przebiegiem robót, wynikających z warunków niniejszej Umowy wyznacza się:

- ze strony Zamawiającego, następujące osoby :

- Siniuk Łukasz – Przedstawiciel Zamawiającego

- Kobielski Patryk – Przedstawiciel Zamawiającego

- Ze strony Wykonawcy:

- Kierownik budowy branży……………………………: ………………………………                 z uprawnieniami do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej                             w budownictwie, w specjalności ………..…………….., który złożył oświadczenie o podjęciu obowiązków kierownika budowy oraz wykona BiOZ, o ile będzie 
to konieczne.

9.

Odbiór przedmiotu zamówienia

- Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego, będzie wykonany bezusterkowo, w sposób zgodny z zapytaniem o cenę, wymaganiami montażowymi producenta rur preizolowanych, ofertą Wykonawcy (Kosztorys ofertowy), przedmiot zamówienia.

- Roboty zanikowe podlegają poszczególnym odbiorom zatwierdzonym przez Zamawiającego po stwierdzeniu ich wykonania bez wad.

- Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego na piśmie, najpóźniej w terminie określonym w § 2.

- Zamawiający rozpocznie odbiór końcowy przedmiotu zamówienia najpóźniej 
w terminie 7 dni od daty zawiadomienia go o gotowości do odbioru przez Wykonawcę. Czynności odbioru nie będą trwały dłużej niż 14 dni od daty rozpoczęcia odbioru.

- Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady, to Zamawiający może odmówić odbioru, do czasu ich usunięcia. Usunięcie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, ale po terminie określonym w § 2 skutkuje naliczeniem kar umownych za nieterminowe wykonanie przedmiotu zamówienia.

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru końcowego będzie spisany protokół odbioru ostatecznego, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie przez Wykonawcę ewentualnych, stwierdzonych 
w toku czynności odbioru, wad.

- Protokolarne stwierdzenie usunięcia wad ujawnionych przy odbiorze będzie stanowiło odbiór ostateczny przedmiotu zamówienia.

- Od daty odbioru ostatecznego przedmiotu zamówienia, rozpoczynają swój bieg terminy zwolnienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- W terminie odbioru Wykonawca przekaże Zamawiającemu:

- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą;

- dokumentację zawierającą DTR urządzeń zamontowanych, protokoły odbioru zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego i Polskich Norm;

- wymagane protokoły z opisu przedmiotu zamówienia;

- schemat montażowy sieci ciepłowniczej z zaznaczonymi miejscami wykonania muf, połączeń instalacji alarmowej, schematu przebiegu instalacji alarmowej;

- protokół odbioru terenu podpisany przez Właścicieli gruntów;

- oświadczenia, wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, np. takie jak o wykonaniu przedmiotu zamówienia, zgodnie z zapytaniem o cenę, ofertą Wykonawcy oraz instrukcją wykonania i odbioru producenta zastosowanych rur preizolowanych, zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami prawa, 
a także o zastosowaniu do wykonania przedmiotu zamówienia, materiałów dopuszczonych do obrotu, zgodnie z określonymi w zapytaniu o cenę, oraz inne oświadczenia wymagane przez Zamawiającego, dotyczące prawidłowego wykonania zamówienia,

- pisemną gwarancję na wykonane roboty stanowiącą załącznik nr 3.

- Przed upływem okresu gwarancji, Zamawiający przeprowadzi przy udziale Wykonawcy, odbiór pogwarancyjny przedmiotu zamówienia zakończony protokołem odbioru pogwarancyjnego.

§ 10.

Rozliczenie Wykonawcy za wykonany przedmiot zamówienia

  - Ustala się realizację płatności, fakturami częściowymi za zakończone i odebrane bez wad i usterek, elementy robót ujęte w zapytaniu o cenę oraz fakturą końcową, jako ostateczne rozliczenie  przedmiotu Umowy.

  - Płatność fakturami częściowymi, możliwa jest maksymalnie do wysokości 80% wartości umowy, jednak nie więcej niż wartość robót realizowanych siłami własnymi Wykonawcy.

  - Ustala się realizację płatności, fakturą końcową jako rozliczenie przedmiotu zamówienia, wystawionej na podstawie zatwierdzonego, przez Zamawiającego, protokołu odbioru ostatecznego wykonania robót oraz przedłożeniu kopii faktur wraz z dowodami potwierdzającymi rozliczenie się Wykonawcy z Podwykonawcami.

  - W przypadku nie rozliczenia się Wykonawcy z Podwykonawcami za wykonane roboty przyjęte bez wad protokołem ostatecznego odbioru, Zamawiający przekaże należności bezpośrednio na rachunek (-ki) Podwykonawcy (-ów) na co Wykonawca wyraża niniejszym zgodę.

  - Rozliczenie ostateczne za wykonany przedmiot zamówienia zostanie dokonane na podstawie faktury VAT, po dokonaniu odbioru ostatecznego robót, bez wad i usterek, zgodnie z warunkami określonymi w § 9  Umowy.

  - Należność za wykonane bezusterkowo roboty, zostanie uregulowana w terminie do 14 dni, licząc od daty przekazania Zamawiającemu należnych z tego tytułu faktur.

  - Za dzień zapłaty uznaje się dzień, w którym Zamawiający wydał swojemu bankowi polecenie przelewu określonej kwoty, na rachunek bankowy Wykonawcy.

  - Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności na osoby trzecie. Zgoda Zamawiającego musi być wyrażona na piśmie pod rygorem nieważności.

§ 11.

Dane stron Umowy do faktur

- Zamawiający oświadcza, że jest uprawniony do otrzymywania faktur VAT. W fakturach należy wpisać jako: nabywcę/płatnika:

Ciepłownie Miejskie Spółka z o.o.

ul. Bolesława Chrobrego 4;

11-600 Węgorzewo,

NIP  845-10-04-895, REGON  790178370

- Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług VAT, posiada

NIP  		……………………………..;

REGON		……………………………..

oraz rachunek bankowy Nr…………………………………………………………..

§ 12.

Kary umowne

  - Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia Zamawiającemu kar umownych:

- za nieterminowe wykonanie przedmiotu zamówienia, w wysokości 0,3% wynagrodzenia ryczałtowego brutto, określonego w § 3 ust.1 Umowy, za każdy dzień opóźnienia ;

- za nieterminowe wykonanie poszczególnych elementów robót ujętych 
w harmonogramie rzeczowo – finansowym w wysokości 0,3 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto, przysługującego za wykonanie danego elementu robót określonego w harmonogramie, za każdy dzień opóźnienia;

- za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych 
w okresie rękojmi i gwarancji w wysokości 0,3 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto, określonego w § 3, ust.1 Umowy, za  każdy dzień zwłoki, w stosunku 
do terminu wyznaczonego na ich usunięcie;

- za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze poszczególnych elementów robót ujętych w harmonogramie rzeczowo - finansowym 
lub ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji w wysokości 0,3 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto, za każdy dzień opóźnienia, liczoną od dnia wyznaczonego na ich usunięcie;

- w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od Umowy z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego lub odstąpienia od Umowy lub rozwiązanie umowy przez Zamawiającego, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 10% wynagrodzenia ryczałtowego brutto ustalonego  w § 3 ust.1 Umowy.

- jeżeli roboty objęte przedmiotem niniejszej umowy będzie wykonywał podmiot inny niż Wykonawca lub inny niż Podwykonawca skierowany do wykonania robót zgodnie z procedurą określoną w § 6 – karę umowną w wysokości 15 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy,

- Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych, określonych w ust.1 pkt.1 - 5 z faktur należnych Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

- Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości poniesionej szkody.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 i pkt 4 kary umowne mogą być anulowane, jeżeli Wykonawca zrealizuje całość przedmiotu zamówienia w terminie określonym 
w § 2

§ 14.

Udzielona Gwarancja

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonany, w ramach niniejszej Umowy, przedmiot zamówienia, na okres 60 miesięcy, liczony w pełnych miesiącach począwszy od danego miesiąca, w którym przeprowadzono bezusterkowy odbiór ostateczny przedmiotu zamówienia.

- Strony ustaliły, że Zamawiający korzysta z uprawnień z tytułu rękojmi przez okres 60 miesięcy od daty odbioru ostatecznego.

- Dokument gwarancji zgodny z załącznikiem nr 3 do niniejszej umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu przed rozliczeniem faktury końcowej.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za wady powstałe w okresie gwarancji i rękojmi na zasadach określonych w przepisach Kodeksu Cywilnego i Prawa Budowlanego.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad, o których mowa w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie Zamawiający zastrzega sobie prawo bez zgody Wykonawcy 
i na jego koszt, zlecić usunięcie wad innemu Wykonawcy.

- W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego powiadomienia Zamawiającego w terminie 7 dni o:

- zmianie siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy;

- zmianie osób reprezentujących Wykonawcę;

- ogłoszeniu upadłości lub likwidacji firmy Wykonawcy.

- Nie powiadomienie o zmianach wymienionych w ust.7, powoduje przepadek na rzecz Zamawiającego wniesionego przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.

§ 15.

Zmiany Umowy

  - Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie 
w formie pisemnie sporządzonego aneksu podpisanego przez obie strony.

  - W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszczalna jest zmiana sposobu spełnienia świadczenia na skutek okoliczności, których nie można było przewidzieć 
w chwili wyboru najkorzystniejszej oferty lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, a wykonawca wyrazi na nie zgodę. Zmiany sposobu spełnienia świadczenia nie mogą dotyczyć zobowiązań wykonawcy zawartych w ofercie, które były oceniane w toku postępowania.

  - Niedopuszczalna jest zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.

  - Zamawiający przewiduje wprowadzenie następujących zmian:

- Terminy wykonania robót objętych niniejszą umową mogą ulec zmianie 
w przypadku:

- opóźnienia przekazania w ustalonych terminach placu budowy przez Zamawiającego,

- nie przekazania w ustalonych terminach kompletu dokumentacji technicznej lub istotnych braków tej dokumentacji powodujących konieczność jej poprawienia lub uzupełnienia.

- zlecenia robót dodatkowych, uzupełniających lub zamiennych jeżeli terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres mają wpływ na pierwotny termin umowy,

- przerwy w realizacji robót powstałych na skutek przyczyn niezależnych od Wykonawcy i Zamawiającego w szczególności ; ulewne długotrwałe opady deszczu, nieprzewidziane mrozy, opady śniegu, wichury,

- wstrzymania robót przez Zamawiającego albo przerw w wykonaniu robót powstałych z winy Zamawiającego a spowodowanych okolicznościami, których nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy, mających wpływ na prowadzenie i realizację robót.

  - Dopuszcza się możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy w przypadku dokładniejszego doprecyzowania zapisów umowy oraz wprowadzenia zmian korzystnych dla Zamawiającego.

§ 16.

Warunki odstąpienia od Umowy i rozwiązania umowy

- Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od Umowy w przypadku, gdy :

- wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia, należnego mu z tytułu prawidłowego wykonania zrealizowanej części Umowy;

- Jeśli zostanie ogłoszona upadłość lub likwidacja firmy Wykonawcy;

- Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku niewykonywania lub nienależytego wykonywania przedmiotu umowy, 
a w szczególności:

- Wykonawca nie rozpoczął wykonania robót wynikających  z niniejszej Umowy 
w ciągu 14 dni od daty protokolarnego przekazania placu budowy przez Zamawiającego,

- Wykonawca wykonuje przedmiot Umowy, niezgodnie z zapytaniem o cenę, instrukcja wykonania i odbioru robót producenta zastosowanych 
rur preizolowanych, ofertą Wykonawcy a także obowiązującymi przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej, w sposób nienależyty i nieterminowy.

- Wykonawca przerwał realizację robót na okres powyżej 21 dni i nie podejmuje ich realizacji, pomimo pisemnego wezwania do ich wykonania przez Zamawiającego;

- Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub realizacją umowy tak dalece, że nie gwarantuje to wykonania prac w umownym terminie.

- W przypadku odstąpienia od Umowy lub rozwiązania, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od Umowy,

- Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego czynności odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających,

- Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół odbioru wykonanych na dzień odstąpienia od Umowy robót, który stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę,

- Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni, usunie 
z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone, a o ile tego nie wykona Zamawiający dokona tego samodzielnie, a kosztami z tego tytułu obciąży Wykonawcę.

- Zamawiający dokona odbioru robót wykonanych i dokona zapłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia, wg. stanu przyjętego z dnia odstąpienia, określonego w protokole odbioru robót.

- Zamawiający przejmie z chwilą ostatecznego i bezusterkowego odbioru wykonanych robót, przekazany przez Wykonawcę plac budowy.

§ 17.

Inne postanowienia Umowy

- Wykonawca zobowiązany jest, do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi, oraz od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, na czas realizacji robót objętych Umową.

- Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:

- roboty, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio 
z wykonawstwem robót,

- odpowiedzialność cywilną za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich, a powstałe w związku 
z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych.

- Wykonawca, najpóźniej w dniu przekazania placu budowy, przedłoży do wglądu Zamawiającego umowy ubezpieczenia, o których mowa w ust. 1.

- Zamawiający nie przekaże Wykonawcy placu budowy do czasu przedłożenia dokumentów, o których mowa w ust. 3. Zwłoka z tego tytułu będzie traktowana, jako powstała z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót.

§ 18.

Postanowienia końcowe

- Wszelkie spory, związane wykonywaniem niniejszej Umowy, strony będą rozstrzygać, 
w pierwszej kolejności na drodze porozumienia.

- W przypadku zaistnienia sporu i nie osiągnięcia przez Strony niniejszej Umowy porozumienia w drodze negocjacji, rozstrzygającym będzie Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie zastosowanie mają obowiązujące przepisy Ustawy Kodeksu Cywilnego oraz Prawa Budowlanego.

§ 19.

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa egzemplarze dla Zamawiającego, a jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY: 							WYKONAWCA:

Załączniki :

- Zapytanie o cenę

- Oferta Wykonawcy wraz z Kosztorysem ofertowym

- Karta gwarancyjna