U M O W A

CeM-2021/1737/W…

o zamówienie publiczne przeprowadzone w trybie zapytania ofertowego o wartości nie przekraczającej 130 000,00 PLN netto zawarta w Węgorzewie dn. ……………… roku pomiędzy:

Gminą Węgorzewo, ul. Zamkowa 3, 11-600 Węgorzewo, NIP 8451862819, Regon 790671308

zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez:

# Burmistrza Węgorzewa – Pana  Krzysztofa  Kołaszewskiego

z kontrasygnatą Skarbnika Gminy – Pani Agnieszka Burak

a Wykonawcą:

……………………………………, NIP ………., REGON …………

reprezentowanym przez :

…………………………. - Właściciel

§ 1 Przedmiot umowy

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamówienie pn.: „Opracowanie dokumentacji kosztorysowej prac remontowo budowlanych z branży elektrycznej w ramach realizacji zaleceń dot. instalacji elektrycznej lokali stanowiących zasób Gminy Węgorzewo” zwane dalej również ,,przedmiotem umowy’’, zgodnie z ofertą Wykonawcy nr CeM-2021/1737/P… , sporządzoną dn. ….2021 r.,  przedłożoną dnia ….2021 r., stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej Umowy.

- Przedmiotem zamówienia jest:

  - Opracowanie i dostarczenie Zamawiającemu, dokumentacji kosztorysowej prac wymaganych do przeprowadzenia w ramach realizacji zaleceń dotyczących instalacji elektrycznych wymienionych w protokołach z przeglądów instalacji elektrycznych, których zestawienie stanowi załącznik nr 2 niniejszej umowy,

  - Opracowanie schematów poglądowych przebiegu instalacji elektrycznej poszczególnych lokali z wrysowanym obmiarem przyjętym do kosztorysu.

- Zakres rzeczowy obejmuje opracowanie:

  - Przedmiaru robót,

  - Kosztorysów inwestorskie,

  - Zestawienia kosztorysów inwestorskich,

  - Schematów przebiegu instalacji.

§ 2 Terminy realizacji

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać i dostarczyć Zamawiającemu dokumenty, o których mowa w § 1, ust. 2, w terminie 45 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy,

§ 3 Obowiązki Wykonawcy

      - Sporządzając dokumentację należy uwzględnić ingerencję w strukturę ścian (np. wykonanie bruzd w przypadku dodatkowych obwodów instalacji elektrycznych – dotyczy wewnętrznych instalacji lokali mieszkalnych, (montaż dodatkowych obwodów na częściach wspólnych budynków dopuszcza się systemem natynkowym zgodnie z  obowiązującymi normami) oraz uzupełnienie powstałych ubytków masą tynkarską oraz gładzią szpachlową wraz ze szlifowaniem (bez malowania),

      - Wykazane kosztorysem prace muszą spełniać wymogi prawne jak i techniczne,

      - Do wyceny kosztorysu należy użyć średnich cena materiałów, stawki roboczo -godzinnej (na terenie województwa warmińsko – mazurskiego), kosztów sprzętu, kosztów cenotwórczych (Kz, Kp, Zysk) obowiązujących w chwili jego sporządzenia.

      - Przedmiot zamówienia należy opisać w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty na wykonawstwo. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba, że jest to uzasadnione specyfikacją przedmiotu zamówienia i nie można opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. Dodając w opisie przedmiotu zamówienia określenie „równoważny” projektant zobowiązany jest zawrzeć określenia precyzujące kryteria stosowane w celu oceny równoważności.

      - Dokumentację należy sporządzić w sposób następujący:

        - Oddzielny kosztorys na każdy budynek z podziałem na poszczególny lokal,

        - Alfabetycznie uporządkowane ze względu na adres, zestawienie zbiorcze sporządzonych kosztorysów z wyszczególnieniem : liczby porządkowej, adresu, wykazu lokali w których przeprowadzono prace, kosztu brutto prac w poszczególnych lokalach, sumy kosztów brutto prac przeprowadzonych na danym budynku.

        - Schematy poglądowe należy sporządzić w rzucie z góry z wrysowaniem kolorem czerwonym przebiegu (w przypadku występowania) dodatkowych obwodów, zabezpieczeń, gniazd wtykowych , opraw oświetleniowych, włączników oraz ich oznaczeniem z określeniem rodzaju przewidzianego elementu.

      - Dokumentację należy dostarczyć w formie papierowej oraz cyfrowej na nośniku CD w formacie .PDF oraz .KST.

      - Wykonawca zobowiązany jest do wykonania pomiarów przedmiotowej części budynku, niezbędnych do wykonania dokumentacji.

§ 4 Obowiązki Zamawiającego

            - Na pisemną prośbę Wykonawcy, udostępnienie posiadanych danych, materiałów i opracowań będących w posiadaniu Zamawiającego oraz udzielenie ewentualnych pełnomocnictw w celu prawidłowego wykonania Przedmiotu umowy.

            - Odbiór dokumentacji według zasad określonych w § 8.

- Zapłata wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy.

§ 5 Wynagrodzenie

- Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1, Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ……………………………. zł brutto (słownie: ………………………………………………………………………..), zgodnie ze złożoną ofertą.

W wynagrodzeniu określonym w niniejszym paragrafie mieszczą się wszelkie koszty wykonania przedmiotu umowy określonego w §1.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy związane z wykonaniem przedmiotu umowy, a w szczególności koszty: opinii, ekspertyz, decyzji, postanowień, uzgodnień i zatwierdzeń przez uprawnione jednostki i urzędy zgodnie z wymogami przepisów prawa oraz wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych do dokumentacji,

- W przypadku nieuwzględnienia przez Wykonawcę wszystkich opracowań bądź innych wydatków niezbędnych do zrealizowania przedmiotu umowy, na warunkach określonych niniejszą umową, wynikających z opisu przedmiotu zamówienia bądź dokumentów będących częścią niniejszego postępowania, powstałe różnice stanowią element ryzyka Wykonawcy i nie skutkują zwiększeniem wynagrodzenia.

- Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany w zakresie wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa – o ile zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę i zostaną przez niego udowodnione w formie pisemnej – to jest zmiany:

  - Stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego (przy czym zmianie ulegnie kwota podatku VAT i kwota brutto).

§ 6 Fakturowanie i rozliczenia

- Rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie:

  - Faktury końcowej wystawionej jednorazowo na podstawie bezusterkowego protokołu odbioru,

  - W terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania przedmiotu umowy, Zamawiający dokona ich sprawdzenia i poinformuje Wykonawcę o akceptacji opracowań lub stwierdzi nieprawidłowości.

  - W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w przedstawionej dokumentacji, Wykonawca zobligowany jest do wprowadzenia korekty zgodnie do wykazanych przez Zamawiającego uwag w terminie 14 dni.

  - W przypadku braku podjęcia przez Wykonawcę działań ujętych w pkt. 2, Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia kwoty wynagrodzenia ujętego § 5 w ilości 10% wynagrodzenia ryczałtowego brutto za każdy lokal, wobec którego stwierdzono nieprawidłowości,

- Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie na podstawie faktury wystawionej przez Zamawiającego na:

  - Nabywca: Gmina Węgorzewo, ul. Zamkowa 3, 11-600 Węgorzewo, NIP: 84518628199, REGON: 790671308

- Należność za wykonanie przedmiotu umowy będzie płatna przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany na wystawionej fakturze, w terminie 14 dni od dnia pozytywnego zaopiniowania przedmiotu umowy

- Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonane usługi będzie realizowane z zastosowaniem mechanizmu podzielnej płatności (split payment).

- Wykonawca nie może dokonać cesji żadnych prac i roszczeń lub przeniesienia obowiązków wynikających z umowy na rzecz osoby trzeciej bez uprzedniej pisemnej zgody zamawiającego.

- Za termin zapłaty Strony umowy uznają datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Wykonawca wskazując na fakturze VAT nr rachunku bankowego, oświadcza, że wskazany rachunek bankowy jest rachunkiem rozliczeniowym służącym wyłącznie do celów rozliczeń z tytułu prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.

- Wykonawca wystawiając fakturę zawrze w jej treści informację w zakresie nazwy zadania inwestycyjnego, o którym mowa w §1 umowy oraz numer umowy, na podstawie której wystawiony został przedmiotowy dokument.

§7 Nadzór nad realizacją umowy

Nadzór nad realizacją umowy prowadzić będą:

      - Z ramienia Zamawiającego:

        - Patryk Kobielski,

tel. 87 427 59 36 (pn.-pt., godz. 7:00-15:00),

e-mail: patryk.kobielski@cem.wegorzewo.pl

        - Paweł Barniak,

tel. 87 427 59 35 (pn.-pt., godz. 7:00-15:00),

e-mail: pawel.barniak@cem.wegorzewo.pl.

      - Z ramienia Wykonawcy:

        - (Imię, Nazwisko, tel, e-mail)…

§8 Przekazanie dokumentacji

            - Przekazanie dokumentacji w określonym umową formacie zostanie przeprowadzone w terminie korespondencyjnie uzgodnionym z Wykonawcą, jednak nie później niż termin wykonania przedmiotu umowy w siedzibie przedstawiciela Zamawiającego tj. Ciepłowni Miejskich Sp. z o. o. 
w Węgorzewie, pod adresem ul. B. Chrobrego 4, 11-600 Węgorzewie.

            - Wykonawca o sporządzeniu dokumentacji i jej gotowości do odbioru przed upływem terminu realizacji przedmiotu umowy, zobligowany jest korespondencyjnie poinformować Zamawiającego o zaistniałym fakcie w celu ustalenia terminu przekazania dokumentacji.

            - W przypadku braku korespondencji w sprawie ustalenia terminu przekazania dokumentacji ze strony Wykonawcy, miejsce przekazania dokumentacji stanowić będzie siedziba przedstawiciela Zamawiającego tj. Ciepłowni Miejskich Sp. z o. o. w Węgorzewie, z siedzibą pod adresem ul. B. Chrobrego 4 w Węgorzewie, a termin stanowi ostatni dzień terminu realizacji umowy, przy czym przekazanie materiałów rozpocznie się o godzinie 11:00.

§9 Kary umowne

            - Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy niżej wymienione kary umowne:

              - Z tytułu zwłoki w wykonaniu lub należytym wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w §5 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc odpowiednio od upływu terminów określonych w §2 ust. 1.

              - Z tytułu zwłoki w przekazaniu zamawiającemu poprawionej dokumentacji kosztorysowej w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, określonego w §5 ust. 1  za każdy rozpoczęty dzień licząc od upływu terminu na naniesienie uwag, poprawek bądź modyfikacji wskazanego przez Zamawiającego,

              - Z tytułu rozwiązania/odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron – z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 40% łącznego wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w §5 ust. 1,

            - Łączna wysokość naliczonych Wykonawcy kar umownych nie może przekroczyć 60% łącznego wynagrodzenia brutto określonego w §5 ust. 1.

            - Zamawiający będzie uprawniony do potrącania kar z bieżących należności Wykonawcy bez konieczności wzywania Wykonawcy do ich zapłaty na co Wykonawca wyraża bezwarunkową zgodę. Jeżeli ww. potrącenie lub pobranie nie będzie możliwe, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić kary umowne w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania do zapłaty przyjmującego formę noty księgowej. Zapłata kary, jej potrącenie lub pobranie nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zakończenia robót oraz wykonania pozostałych zobowiązań umownych.

            - Kary umowne mogą podlegać sumowaniu.

§10 Odstąpienie od umowy

            - Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, bez wyznaczania dodatkowego terminu w przypadku:

              - Zwłoki Wykonawcy dłuższej niż 20 dni kalendarzowych w realizacji przedmiotu umowy w stosunku do terminów określonych w §2 ust.1

              - Wykonywania przedmiotu umowy wadliwie lub w sposób sprzeczny z umową, niezgodnie z uzgodnieniami lub zaleceniami Zamawiającego pomimo dokonanego wezwania do zmiany sposobu wykonania i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu.

              - Gdy w stosunku do Wykonawcy otwarto likwidację.

            - Odstąpienie od umowy nastąpi w formie pisemnej i będzie zawierało uzasadnienie Zamawiającego pod rygorem nieważności go oświadczenia.

            - W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn określonych w ust. 1 pkt. 1), Wykonawca przenosi prawa autorskie majątkowe do wykonanej części dokumentacji projektowej zgodnie z postanowieniami §9 umowy.

            - Odstąpienie od umowy nie wyłącza uprawnienia Zamawiającego do dochodzenia kar umownych.

§11 Zmiany umowy

  - W przypadkach przewidzianych w umowie dopuszcza się możliwość wprowadzenia zmian za zgodą Zamawiającego.

  - Zmiany przewidziane w umowie mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę.

  - Zmiany umowy nie mogą wykraczać  poza zakres świadczenia określony w specyfikacji warunków zamówienia.

  - W przypadku konieczności wykonania usług dodatkowych, niemożliwych wcześniej do przewidzenia, których nie uwzględniono w zamówieniu podstawowym, o ile stały się one niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu niniejszej umowy i których wykonanie spowoduje konieczność wydłużenia terminów realizacji przedmiotu niniejszej umowy, strony przewidują możliwość wydłużenia terminów realizacji przedmiotu umowy, o których mowa w §2 ust. 1 po wprowadzeniu stosownych zmian do umowy w formie aneksu do umowy podpisanego przez obie strony.

  - Zamawiający dopuszcza zmianę terminu realizacji zamówienia w przypadku braku możliwości uzyskania przez Wykonawcę wymaganych uzgodnień, odstępstw, opinii, decyzji w terminie umownym z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, przy zachowaniu przez Wykonawcę należytej staranności, z zastrzeżeniem,  że wynagrodzenie Wykonawcy pozostaje bez zmian.

  - Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy, pod rygorem nieważności wymagają zachowania wyłącznie formy pisemnej  postaci aneksu do umowy, podpisanego przez obie strony.

  - Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu Prawo zamówień publicznych:

    - Wyznaczenie innych osób niż wskazane w §7 umowy,

    - Zmiana adresów wskazanych w §13 ust. 2,

    - Utrata mocy lub zmiana aktów prawnych przywołanych w treści umowy. W każdym takim przypadku Wykonawca ma obowiązek stosowania się do obowiązujących w danym czasie aktów prawa,

    - Zmiana rachunku bankowego Wykonawcy.

  - Zmiany wskazane w ust. 7 pkt. 1), 2), 3) i 4) dokonywane są w drodze jednostronnego pisemnego oświadczenia danej Strony i wywołują skutek od dnia doręczenia go drugiej Stronie.

§12 Postanowienia końcowe

      - W sprawach nieuregulowanych postanowieniem niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy ustawy Prawo budowlane, przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

      - Wszelkie zawiadomienia i korespondencja w tym faktury związana z umową powinna być kierowana pod następujące adresy:

        - Zamawiającego – Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o.,

ul. B. Chrobrego 4, 11-600 Węgorzewo,

e-mail: cem@cem.wegorzewo.pl

        - Wykonawcy –

      - Ewentualne spory, wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy, będą rozstrzygane w pierwszej kolejności polubownie, tj. na zasadzie porozumienia Stron. W przypadku braku takiego porozumienia, sporne kwestie rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

      - Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie bez pisemnej zgody Zamawiającego.

      - Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

Załączniki:

- załącznik nr 1 oferta Wykonawcy – formularz oferty,

- załącznik nr 2 zestawienie zaleceń.

Zamawiający:                                                                                          Wykonawca:

BURMISTRZ

Krzysztof Kołaszewski

SKARBNIK GMINY

Agnieszka Burak